Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

ШИДЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

26 апреля 2017 года                                                                                 № 213

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шидловского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области на период до 2026 года

- В целях реализации Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса, в соответствии с Уставом Шидловского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области,  земское собрание р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шидловского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области на период до 2026 года (далее Программа).

2. При формировании ежегодного проекта бюджета Шидловского сельского поселения на очередной год предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде администрации Шидловского сельского поселения и на официальном сайте администрации Волоконовского района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Шидловского сельского поселения И.И. Гавриленко.

Глава Шидловского сельского поселения                              О.П. Романова

Утверждена

решением земского собрания

Шидловского сельского поселения

от 26 апреля 2017 года № 213

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ШИДЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД

ДО 2026 ГОДА

Обосновывающие материалы

Оглавление

1.	Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки
Программы 	4

- Характеристика муниципального образования 	4

- Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) 	5

2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы ……………………………7

- Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению 	7

- Прогноз спроса на услуги водоснабжения 	8

- Прогноз спроса на услуги водоотведения 	8

- Прогноз спроса на услуги электроснабжения 	9

- Прогноз спроса на услуги газоснабжения 	9

- Прогноз объёма утилизации твердых бытовых отходов 	9

3.	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры 	10

3.1	Описание состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования 	10

- Описание состояния системы теплоснабжения муниципального образования .... 10

- Описание состояния системы водоснабжения муниципального образования 	10

- Описание состояния системы водоотведения муниципального образования 	17

- Описание состояния системы газоснабжения муниципального образования 	17

- Описание состояния системы электроснабжения муниципального образования 22

- Описание состояния системы утилизации твёрдых бытовых отходов муниципального образования 	24

3.2	Описание проблем коммунальной инфраструктуры муниципального образования .. 26

- Водоснабжение 	26

- Водоотведение 	26

- Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов 	26

4.	Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета
и сбора информации 	28

4.1 Проблемы в реализации энергосбережения в сфере водоснабжения и водоотведения
муниципального образования 	29

- Целевые развития коммунальной инфраструктуры 	30

- Общая программа проектов 	33

7 Финансовые потребности для реализации Программы 	34

7.1	Теплоснабжение 	34

7.2	Водоснабжение 	34

2

- Водоотведение 	36

- Электроснабжение 	36

- Газоснабжение 	36

- Утилизация твердых бытовых отходов 	36

- Организация реализации проектов 	37

- Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение) 	39

10.	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на
социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные
услуги 	42

3

1.        Перспективные       показатели       развития        муниципального       образования        для разработки Программы

1.1. Характеристика муниципального образования

Шидловское сельское поселение муниципального образования «Волоконовский район» Белгородской области расположено на северо-западе Волоконовского района. Шидловское сельское поселение на юге граничит с Ютановским и Волчье-Александровским сельскими поселениями, на востоке со Староивановским сельским поселением. С. Шидловка является центром поселения. Границы территорий муниципальных образований установлены законом Белгородской области №159 от 20 декабря 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района». С. Шидловка является центром поселения. Сельское поселение включает в себя 9 населенных пунктов: с. Шидловка, х. Абалмасов, п. Алексеевка, п. Новая Долина, п. Новоалександровка, п. Новый, х. Одинцов, п. Отрадное, п. Толмачев.

Климат Волоконовского района в целом умеренно-континентальный с теплым летом и сравнительно холодной зимой.

Таблица 1

Среднемесячные показатели

|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество осадков, мм | 31 | 29 | 31 | 36 | 52 | 48 | 54 | 61 | 29 | 40 | 40 | 37 | 542 |
| Температура воздуха, по С) | -9,8 | -9,2 | -2,0 | 6,4 | 15,0 | 17,6 | 21,2 | 19,0 | 13,0 | 5,8 | -3,2 | -7,0 | 7,6 |

Абсолютный максимум - +41,2°С, минимум -37°.

Самый теплый месяц – июль, самый холодный – январь.

Наибольшее количество осадков выпадает в июле, наименьшее – в феврале. От года к году количество выпадающих осадков заметно меняется. Иногда их сумма возрастала до 700-800 мм, а были годы, когда осадков выпадало только 250-300 мм. В зимнее время осадки выпадают чаще, дней с осадками больше, чем летом, но интенсивность их невелика. Бывали годы, когда за один летний месяц выпадало до 30-40% годовой суммы осадков.

Снежный покров держится 100-110 дней. Высота снежного покрова достигает 18-20 см, а по балкам и оврагам – 60-80 см.

Лето определяется теплым (от 10 до 20) и жарким (свыше 20) периодами года. Лето начинается в первой декаде мая и заканчивается в третьей декаде сентября, т.е. длится 140-160 дней. Весна и осень – по 30-40 дней.

За последние 2-3 года отмечается значительное потепление в зимние месяцы на территории района, меньше выпадает снега. На протяжении последних двух лет в апреле – мае месяце наблюдается похолодание, заморозки на почве до 2-4 градусов мороза, в результате   чего   происходит   вымерзание   в   период   цветения   плодово-овощных   культур.

4

Промерзание почвы начинается с конца ноября – начала декабря и составляет 20-50 см. Снеготаяние начинается в марте и к концу марта – началу апреля снег сходит.

Продолжительность ледостава на реках в среднем 110-125 дней, средняя толщина льда 30-40 см, в суровые зимы доходит до 70 см, в теплые – 20-25 см.

Преобладает западный ветер. В осенне-зимний и весенне-летний период дуют ветры северо-западного направления. Скорость ветра в среднем не превышает 3,7 м/с.

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Для современной демографической ситуации Шидловского сельского поселения характерны общероссийские тенденции: сокращение численности населения, низкая рождаемость и высокий уровень смертности.

Демографическая ситуация в поселении в целом не отличается от общероссийской -число умерших превышает число родившихся, естественная убыль населения последние 3 года составляла в среднем 15 человек в год. Компенсирующими являются миграционные процессы, которые объясняют имеющуюся тенденцию к демографическому росту.

Таблица 2

Прогноз численности и плотности населения Волоконовского района

| Наименование муниципального образования | 01.01.2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория, км2 | Численность населения, тыс. чел. | Плотность населения чел. на 1 кв. км |
| Волоконовский район | 1287,67 | 32,8 | 25,5 |

Резервы улучшения демографической ситуации в сельском поселении мы видим в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно в трудоспособном возрасте).

В настоящее время демографическая проблема признана одной из самых актуальных на территории РФ, разрабатывается ряд мер по выходу из демографического кризиса, которые приносят определённые плоды. Однако демографический спад в нашей стране происходил на протяжении более полутора десятка лет и для восстановления естественного воспроизводства населения, а тем более для достижения положительного естественного прироста даже при условии дальнейшего стабильного повышения уровня жизни населения потребуется не менее продолжительный промежуток времени.

Показатели демографического состояния муниципального образования приведены в таблице 3.

5

Таблица 3

Показатели демографического состояния муниципального образования

| № п/п | Показатели | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения (на конец года) | 785 | 770 | 758 | 748 | 715 | 720 |
| 2 | Число родившихся | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | Число умерших | 17 | 22 | 11 | 5 | 13 | 7 |
| 4 | Естественный прирост | -11 | -17 | -7 | 5 | -11 | 1 |
| 5 | Прибыло | 18 | 16 | 11 | 22 | 9 | 22 |
| 6 | Выбыло | 21 | 21 | 16 | 37 | 31 | 18 |
| 7 | Миграционный прирост | -3 | -5 | -5 | -15 | -22 | 4 |
| 8 | На 1000 чел населения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Число родившихся | 8 | 6 | 5 | 13 | 3 | 11 |
| 10 | Число умерших | 22 | 29 | 15 | 7 | 18 | 10 |
| 11 | Естественный прирост | -14 | -22 | -9 | 7 | -15 | 1 |
| 12 | Прибыло | 23 | 21 | 15 | 29 | 13 | 31 |
| 13 | Выбыло | 27 | 27 | 21 | 49 | 43 | 25 |
| 14 | Миграционный прирост | -4 | -6 | -7 | -20 | -31 | 6 |

Прирост численности населения муниципального образования указан в таблице 4.

Таблица 4

Прирост численности населения муниципального образования

| № п/п | Годы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прирост | -14 | -22 | -12 | -10 | -33 | 5 |
| 2 | Естественный | -11 | -17 | -7 | 5 | -11 | 1 |
| 3 | Миграционный | -3 | -5 | -5 | -15 | -22 | 4 |

6

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем ресурсоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

2.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

На       территории       муниципального       образования       отсутствует       система централизованного теплоснабжения.

7

2.2. Прогноз спроса на услуги водоснабжения

Сведения о перспективном спросе на услуги водоснабжения представлены в таблице 5.

Таблице 5

Прогноз перспективного водопотребления

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды используемой на технологические нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс. м3 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 | 19,073 |
| 7.1 | - Отпущенной воды другим водопроводом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | - Населению по приборам учета | тыс. м3 | 0,191 | 18,312 | 18,312 | 18,312 | 18,312 | 18,312 | 18,312 | 18,312 | 18,312 | 18,312 | 18,312 | 18,312 |
| 7.3 | - Населению без прибора учета | тыс. м3 | 18,121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 | - Бюджетным организациям по приборам учета | тыс. м3 | - | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 7.5 | - Бюджетным организациям без прибора учета | тыс. м3 | 0,732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6 | - Предприятиям по приборам учета | тыс. м3 | - | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 7.7 | - Предприятиям без прибора учета | тыс. м3 | 0,029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.8 | - Прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.9 | - Собственные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.3. Прогноз спроса на услуги водоотведения

На территории муниципального образования отсутствует система централизованного водоотведения.

8

2.4	Прогноз спроса на услуги электроснабжения

Данные о перспективном балансе электроснабжения муниципального образования отсутствуют.

2.5	Прогноз спроса на услуги газоснабжения

Сведения о перспективном спросе на услуги газоснабжения отсутствуют.

2.6	Прогноз объёма утилизации твердых бытовых отходов

Данные   о   перспективном   балансе   объёма   утилизации   твёрдых   бытовых   отходов   муниципального   образования   представлены   в таблице 6.

Таблица 6

Прогноз перспективного объёма утилизации твёрдых бытовых отходов

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем накопленных отходов | тыс. м3 | - | - | - | 130,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Население | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Бюджетные организации | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие потребители | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1    Описание    состояния    систем    коммунальной    инфраструктуры   муниципального

образования

3.1.1	Описание состояния системы теплоснабжения муниципального образования

На	территории	муниципального	образования	отсутствует	система

централизованного водоотведения.

3.1.2	Описание состояния системы водоснабжения муниципального образования

Водоснабжение	как	отрасль	играет	огромную	роль	в	обеспечении

жизнедеятельности   поселения   и   требует   целенаправленных   мероприятий   по   развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Шидловское сельское поселение включает девять населенных пунктов: с. Шидловка, п. Алексеевка, п. Новая Долина, п. Новоалександровка, п. Новый, п. Отрадное, п. Толмачев, х. Абалмасов, х. Одинцов. Село Шидловка - административный центр сельского поселения. Общая численность населения сельского поселения – 0,658 тыс. человек.

Услуги централизованного холодного водоснабжения на территории сельского поселения предоставляются в 6 населенных пунктах: с. Шидловка, п. Алексеевка, п. Новоалександровка, п. Новый, п. Толмачев, х. Одинцов. Организацией предоставляющей услуги холодного водоснабжения является МУП «Водоканал Волоконовский». В сельском поселении расположено 4 системы централизованного водоснабжения: «с. Шидловка - п. Новый», «п. Новоалександровка», «п. Алексеевка» и «х. Одинцов - п. Толмачев». Водоснабжение осуществляется из подземных водоисточников. Забор воды из поверхностных водоисточников не производится. Системы водоснабжения в населенных пунктах объединенные для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд и состоят из следующих объектов: скважины, водоводы, водопроводные сети, водонапорные башни. Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Обеззараживание воды перед подачей в сеть не производится.

МУП «Водоканал Волоконовский» осуществляет эксплуатацию и обслуживание всех 4 систем централизованного водоснабжения в сельском поселении. На территории Шидловского сельского поселения расположено четыре эксплуатационной зоны централизованного водоснабжения.

На данный момент в границах Муниципального образования центральное водоснабжение не осуществляется на улицах поселений указанных в таблице 7.

Таблица 7

Перечень территорий не охваченных централизованным водоснабжением

| № п/п | Наименование населённого пункта | Наименование района | Наименование улицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новая Долина | Волоконовский район | - |
| 2 | п. Отрадное | Волоконовский район | - |
| 3 | х. Абалмасов | Волоконовский район | - |
| 4 | п. Новоалександровка | Волоконовский район | ул. Полевая д. 1 – д. 7 |

На территории, не охваченной централизованным водоснабжением, население использует воду из открытых источников, а так же индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

10

Водоснабжение Шидловского сельского поселения осуществляется  от  4  основных водозаборов.

Структура   системы   водоснабжения   изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 Структура системы водоснабжения 1 —   скважина;   2   —   погружной насос;   3   —   магистральный трубопровод; 4 – водонапорная башня; 5 – потребители.

Перечень централизованных систем водоснабжения: 1. Централизованная система водоснабжения «с. Шидловка - п. Новый» включает следующие объекты:

- водозабор № 1 – 2 скважины;

- водопроводная сеть протяженностью 6,001 км;

- три водонапорные башни объемом 75 куб.м.

2. Система водоснабжения «п. Новоалександровка» включает следующие объекты:

- 1 скважину;

- водопроводная сеть протяженностью 1,865 км;

- одна водонапорная башня объемом 25 куб.м.

3.	Централизованная система водоснабжения «п. Алексеевка» включает следующие объекты:

- 1 скважину;

- водопроводная сеть протяженностью 2,873 км;

- одна водонапорная башня объемом 25 куб.м.

4.	Централизованная     система     водоснабжения     «х.     Одинцов     -     п.     Толмачев» включает следующие объекты:

- 1 скважину;

- водопроводная сеть протяженностью 4,119 км;

11

- две водонапорные башни объемом 25 куб.м.

Вся система водоснабжения работает по следующей схеме: вода из артезианских скважин с помощью погружных насосов подаётся в водонапорную башню и водопроводную сеть к потребителям.

Водопроводные трубы проложены на глубине 1,5 - 2,0 м. Общая протяженность водопроводных сетей 14,858 км.

Характеристика скважин и скважинных насосов существующих водозаборов представлена в таблице 8.

Таблица 8

Характеристики скважин и скважинных насосов

| № | Наименование скважины | Марка насосов | Производительно сть, м3/ч | Напор, м | Мощность Электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шидловка, водозабор № 1, скважина № 91 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| 2 | с. Шидловка, водозабор № 1, скважина № 823 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 |
| 3 | х. Одинцов , скважина № 98 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| 4 | п. Алексеевка, скважина № 2100 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 5 | п.Новоалександров ка, скважина № б/н | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |

Обеззараживание воды перед подачей в сеть не производится. Водопроводные сети проложены из асбестоцементных труб, диаметром труб 100 мм. Водоводы выполнены из асбестоцементных труб диаметром 100 мм.

Добыча воды осуществляется в соответствии со всеми нормативными документами. МУП «Водоканал Волоконовский» имеет разрешение на право добычи подземных вод - Лицензия на пользование недрами «БЕЛ 00787 ВЭ», выданная Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу 12 января 2015 года, срок окончания лицензии 01.01.2020 г.

На водозаборах скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В таблице 9 представлена оценка эффективности подачи воды.

12

Таблица 9

Оценка эффективности подачи воды

| № п/п | Наименование водозабора | Поднято воды, тыс.м3/год (2014 год) | Суммарное электропотребление, кВтч/год (2014 год) | Оценка энергоэффективности подачи воды, кВтч/м3 (2014 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шидловка, водозабор № 1, скважина № 91 | 14,676 | 20 882 | 1,42 |
| 2 | с. Шидловка, водозабор № 1, скважина № 823 |  |  |  |
| 3 | х. Одинцов, скважина № 98 | 1,559 | 75 972 | 48,7 |
| 4 | п. Алексеевка, скважина № 2100 | 2,251 | 17 108 | 7,60 |
| 5 | п. Новоалександровка, скважина № б/н | 0,587 | 23 900 | 40,71 |
|  | Итого: | 19,073 | 137 862 | 7,23 |

Оценка энергоэффективности систем водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб.м передаваемой воды, показывает, что при существующем режиме подачи воды потребителям на водозаборах электрическая энергия используется не эффективно (нормативный показатель 0,6-0,8 кВт-ч/куб.м).

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей представлены в таблице 10.

Таблица 10

Характеристика сетей

| № п/п | Наименование населённого пункта, улица |  | Материал | Диаметр, мм |  | Протяжённость, м |  | Год прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Шидловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | водовод (от скважин до ул. Мира) |  | АЦ | 100 |  | 41 |  | 1969 | 100 |
| 2 | ул. Надречная |  | АЦ | 100 |  | 434 |  | 1969 | 100 |
| 3 | ул. Нижняя |  | АЦ | 100 |  | 570 |  | 1969 | 100 |
| 4 | ул. Мира |  | АЦ | 100 |  | 551 |  | 1969 | 100 |
| 5 | ул. Школьная |  | АЦ | 100 |  | 481 |  | 1969 | 100 |
| 6 | пер. Школьный |  | АЦ | 100 |  | 209 |  | 1969 | 100 |
| 7 | от ул. Мира до ул. Гавриловка |  | АЦ | 100 |  | 250 |  | 1990 | 100 |
| 8 | ул. Гавриловка |  | АЦ | 100 |  | 443 |  | 1990 | 100 |
| 9 | ул. Рябиновая |  | АЦ | 100 |  | 500 |  | 1985 | 100 |
| 10 | ул. Центральная |  | АЦ | 100 |  | 734 |  | 1969 | 100 |
| 11 | от ул. Центральная до водонапорной башни |  | АЦ | 100 |  | 123 |  | 1959 | 100 |
|  | Итого: |  | - | - |  | 4336 |  | - | - |
|  | п. Новый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Садовая |  | АЦ | 100 |  | 327 |  | 1959 | 100 |
| 2 | ул. Привольная |  | АЦ | 100 |  | 1338 |  | 1959 | 100 |
|  | Итого: |  | - | - |  | 1665 |  | - | - |
|  | п. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Зелёная | АЦ |  |  | 100 |  | 914 | 1960 | 100 |

13

| № п/п | Наименование населённого пункта, улица | Материал | Диаметр, мм | Протяжённость, м | Год прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. Раздольная | АЦ | 100 | 875 | 1960 | 100 |
| 3 | водовод (от скважины до ул. Зелёная) | АЦ | 100 | 1084 | 1960 | 100 |
|  | Итого: | - | - | 2873 | - | - |
|  | п. Новоалександровка |  |  |  |  |  |
| 1 | водовод (от скважины до водонапорной башни) | АЦ | 100 | 697 | 1960 | 100 |
| 2 | водовод (от скважины до ул. Полевая) | АЦ | 100 | 120 | 1960 | 100 |
| 3 | ул. Полевая | АЦ | 100 | 1048 | 1960 | 100 |
|  | Итого: | - | - | 1865 | - | - |
|  | х. Одинцов |  |  |  |  |  |
| 1 | от скважины до ул. Горянка | АЦ | 100 | 79 | 1960 | 100 |
| 2 | ул. Горянка | АЦ | 100 | 756 | 1960 | 100 |
|  | водовод (от х. Одинцов до п. Толмачев) | СТ | 100 | 2228 | 1993 | 100 |
|  | Итого: | - | - | 3063 | - | - |
|  | п. Толмачев |  |  |  |  |  |
| 1 | от мастерской до ул. Дачной | АЦ | 100 | 194 | 1993 | 100 |
| 2 | ул. Дачная | АЦ | 100 | 862 | 1993 | 100 |
|  | Итого: | - | - | 1056 | - | - |

Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям.

Общий баланс водоснабжения муниципального образования по данным организации МУП «Водоканал Волоконовский» представлен в таблице 11 и на рисунке 2.

Таблица 11

Общий баланс водоснабжения муниципального образования

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 19,073 | 19,073 | 19,073 |
| 2 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 19,073 | 19,073 | 19,073 |
| 3 | Потери воды в сети | тыс. м3 | - | - | - |
| 4 | Потери воды в сети | % | - | - | - |
| 5 | Отпущено воды потребителям | тыс. м3 | 19,073 | 19,073 | 19,073 |

14

25

Рисунок 2 Баланс водоснабжения муниципального образования

Территориальный  баланс  подачи воды по  технологическим  зонам водоснабжения включает возможный объем подачи воды от существующих водозаборов.

Территориальный   баланс   подачи   воды   по   технологическим   зонам   представлен   в таблице 12.

Таблица 12

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

| № п/п | Наименование населенного пункта / водозабора | Период работы, дней | Объем подъема воды, тыс. куб.м. / год | Объем подъема воды в сутки максимального водопотребления, куб.м. / сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Шидловка, водозабор № 1, скважина № 91, скважина № 823 | 365 | 14,676 | 40,5 |
| 2 | х. Одинцов, скважина № 98 | 365 | 1,559 | 4,2 |
| 3 | п. Алексеевка, скважина № 2100 | 365 | 2,251 | 6,2 |
| 4 | п. Новоалександровка, скважина № б/н | 365 | 0,587 | 1,6 |
|  | Итого: | - | 19,073 | 52,5 |

Структурный   баланс   водопотребления  складывается  из   расходов  воды   на  нужды населения, бюджетных и прочих потребителей.

Структурный   водный   баланс   по   группам   абонентов   представлен   в   таблице   13   и рисунке 3.

Таблица 13

Структурный водный баланс по группам абонентов

| № п/п | Наименование группы абонентов | Объем потребления воды, тыс. м3/год | Объем потребления воды, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 18,312 | 96,0 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,732 | 3,8 |
| 3 | Прочие потребители | 0,029 | 0,2 |
| 4 | Производственные нужды юридических лиц | - | - |
|  | Итого: | 19,073 | 100,0 |

15

Населению

4%

0%

Бюджетным организациям

Прочие потребители

Рисунок 3 Водный баланс по группам абонентов

Удельные среднесуточные нормы водопотребления населением муниципального образования приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Согласно табл.1 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя составляет 125-160 л/сут.

Согласно табл.3 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя составляет 50-90 л/сут.

Анализ данных прогнозного водопотребления показал, что за весь период до 2024 года резерв производительности водозаборных сооружений составил 93,5 до 99,3 %.

Существующих мощностей источников водоснабжения достаточно для покрытия нужд водопотребления населения, бюджетных организаций с учетом потерь воды при ее транспортировке конечным потребителям.

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений представлена в таблице 14.

Таблица 14

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность, м3/сут. | Водопотребление, м3/сут. | Резерв, % | Мощность, м3/сут. | Водопотребление, м3/сут. | Резерв, % | Мощность, м3/сут. | Водопотребление, м3/сут. | Резерв, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | с. Шидловка, | 624 | 40,2 | 93,5 | 624 | 40,2 | 93,5 | 624 | 40,2 | 93,5 |
| 3 | х. Одинцов, | 240 | 4,3 | 98,2 | 240 | 4,3 | 98,2 | 240 | 4,3 | 98,2 |
| 4 | п. Алексеевка, | 240 | 6,1 | 97,4 | 240 | 6,1 | 97,4 | 240 | 6,1 | 97,4 |
| 5 | п. Новоалександровка | 240 | 1,6 | 99,3 | 240 | 1,6 | 99,3 | 240 | 1,6 | 99,3 |

16

3.1.3	Описание состояния системы водоотведения муниципального образования

На	территории	муниципального	образования	отсутствует	система

централизованного водоотведения. Вывоз сточных вод производится в виде жидких бытовых отходов транспортными средствами.

3.1.4	Описание состояния системы газоснабжения муниципального образования

Газоснабжение Волоконовского района осуществляется природным и в малой степени сжиженным газом.

Основным видом топлива на территории района является природный газ.
Транспортировка газа в область осуществляется подразделениями ООО «Мострансгаз»,
Белгородским и Острогожским управлениями магистральных газопроводов. Поставщиком
природного газа для потребителей области является ООО «Газпром межрегионгаз
Белгород», а эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ОАО «Газпром
газораспределение	Белгород».	Эксплуатация	газораспределительной	системы

Волоконовского района производится районной эксплуатационной газовой службой в п. Волоконовка   филиала   ОАО   «Газпром газораспределение Белгород»   в   г. Валуйки.

Источником газоснабжения Волоконовского района является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу «Острогожск-Шебелинка».

Таблица 15

Характеристика природного газа

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Метан, % | 91,1 |
| Этан, % | 3,1 |
| Пропан, % | 1,0 |
| Изобутан, % | 0,33 |
| Нео - Пентан, % | 0,10 |
| Азот, % | 3,6 |
| Двуокись углерода, % | 0,3 |
| Низшая теплотворная способность газа, Ккал/м3 | 8170 |

Газоснабжение населенных пунктов сжиженным газом осуществляется путем доставки газовых баллонов до потребителя.

Район полностью газифицирован.

Газоснабжение	района	осуществляется	через	существующую

газораспределительную сеть газопроводов высокого и среднего давления от двух ГРС:

1.ГРС «Волоконовка», построенная в 1989 году и расположенная в восточной части
поселка	Пятницкое.	Существующая	газораспределительная	станция	(ГРС)

запроектирована с двумя выходами давлением 1,2МПа и 0,6МПа, с проектной производительностью 45 тыс.м3/час.

2.ГРС «Погромец», построенная в 1995 году, расположенная севернее с. Погромец. Существующая газораспределительная станция (ГРС) запроектирована с одним выходом давлением 0,6МПа, с проектной производительностью 13,5 тыс.м3/час.

От ГРС природный газ подается к потребителям по газопроводам высокого Ру≤1,2МПа, Ру≤0,6МПа, а также среднего Ру≤0,3МПа давления.

Информация о расчётной нагрузке муниципального образования представлена в таблице 16.

17

Таблица 16

Расчётная нагрузка потребителей

| № | Тип потребителя | Расчётная нагрузка, м3/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шидловское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | МКД |  |  |  | 80 |
| 2 | ИЖС |  |  |  | 1460 |
| 3 | Бюджетные учреждения |  |  |  | 20 |
| 4 | Прочие нежилые |  |  |  | 4 |
| 5 | Промышленные учреждения |  |  |  | 0 |
|  |  | с. Шидловка |  |  |  |
| 1 | МКД |  |  |  | 80 |
| 2 | ИЖС |  |  |  | 620 |
| 3 | Бюджетные учреждения |  |  |  | 20 |
| 4 | Прочие нежилые |  |  |  | 4 |
| 5 | Промышленные учреждения |  |  | 0 |  |
|  |  | п. Новый |  |  |  |
| 1 | ИЖС |  |  | 310 |  |
|  |  | п. | Алексеевка |  |  |
| 1 | ИЖС |  |  | 200 |  |
|  |  | п. Новоалександровка |  |  |  |
| 1 | ИЖС |  |  | 105 |  |
|  |  | п. Толмачев |  |  |  |
| 1 | ИЖС |  |  | 80 |  |
|  |  | п. Отрадное |  |  |  |
| 1 | ИЖС |  |  | 155 |  |
|  |  | п. Новая Долина |  |  |  |
| 1 | ИЖС |  |  | 75 |  |

Характеристика трубопроводов муниципального образования представлена в таблице 17.

18

Таблица 17

Характеристика трубопроводов системы газоснабжения муниципального образования

| № | Наименование участка трубопровода | Тип прокладки | Давление, МПА | Материал трубопровода | Протяжённость, км | Тип газопровода | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГВД с.Щидловка, арх.161 | надземный | 1,2 | сталь | 0,49 | распределительный | 1995 | н/д |
| 2 |  | подземный | 1,2 | сталь | 5,809 | распределительный |  | н/д |
| 3 | ГНД с.Щидловка, арх.162 | надземный | 0,005 | сталь | 0,025 | распределительный | 1995 | н/д |
| 4 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,55 | распределительный |  | н/д |
| 5 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,21 | распределительный |  | н/д |
| 6 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,33 | распределительный |  | н/д |
| 7 | ГНД с.Щидловка, арх.163 | подземный | 0,005 | сталь | 0,6155 | распределительный | 1995 | н/д |
| 8 | ГНД с.Щидловка, арх.174 | надземный | 0,005 | сталь | 0,04 | распределительный | 1996 | н/д |
| 9 |  | надземный | 0,005 | сталь | 1,1 | распределительный |  | н/д |
| 10 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,765 | распределительный |  | н/д |
| 11 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,725 | распределительный |  | н/д |
| 12 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,175 | распределительный |  | н/д |
| 13 | ГНД с.Щидловка, арх.175 | надземный | 0,005 | сталь | 0,43 | распределительный | 1996 | н/д |
| 14 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,3 | распределительный |  | н/д |
| 15 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,13 | распределительный |  | н/д |
| 16 | ГНД с.Н.Александровка, арх.298 | надземный | 0,005 | сталь | 0,465 | распределительный | 1997 | н/д |
| 17 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,58 | распределительный |  | н/д |
| 18 | ГВД с.Н.Александровка, арх.298 | подземный | 1,2 | сталь | 0,025 | распределительный |  | н/д |
| 19 19 |  | подземный | 1,2 | сталь | 0,0007 | распределительный |  | н/д |
| 20 | ГНД с.Щидловка, арх.299 | надземный | 0,005 | сталь | 0,1 | распределительный | 1997 | н/д |
| 21 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,065 | распределительный |  | н/д |
| 22 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,26 | распределительный |  | н/д |
| 23 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,07 | распределительный |  | н/д |
| 24 | ГВД с.Щидловка-с.Алексеевка-х.Новый, арх.352 | надземный | 1,2 | сталь | 0,066 | распределительный | 1997 | н/д |
| 25 |  | подземный | 1,2 | сталь | 2,955 | распределительный |  | н/д |
| 26 | ГНД с.Алексеевка, арх.353 | надземный | 0,005 | сталь | 0,235 | распределительный | 1997 | н/д |

19

| № | Наименование участка трубопровода | Тип прокладки | Давление, МПА | Материал трубопровода | Протяжённость, км | Тип газопровода | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | надземный | 0,005 | сталь | 1,019 | распределительный |  | н/д |
| 28 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,34 | распределительный |  | н/д |
| 29 | ГНД с.Новое, арх.354 | надземный | 0,005 | сталь | 0,07 | распределительный | 1997 | н/д |
| 30 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,82 | распределительный |  | н/д |
| 31 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,65 | распределительный |  | н/д |
| 32 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,24 | распределительный |  | н/д |
| 33 | ГВД с.Н.Александровка, арх.451 | надземный | 1,2 | сталь | 0,0045 | распределительный | 1998 | н/д |
| 34 |  | подземный | 1,2 | сталь | 0,045 | распределительный |  | н/д |
| 35 |  | надземный | 1,2 | сталь | 0,0005 | распределительный |  | н/д |
| 36 | ГНД с.Н.Александровка, арх.452 | надземный | 0,005 | сталь | 0,3 | распределительный | 1998 | н/д |
| 37 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,2 | распределительный |  | н/д |
| 38 | ГВД х.Толмачев, арх.507 | надземный | 1,2 | сталь | 0,002 | распределительный | 1998 | н/д |
| 39 |  | подземный | 1,2 | сталь | 0,775 | распределительный |  | н/д |
| 40 |  | подземный | 1,2 | сталь | 3,0364 | распределительный |  | н/д |
| 41 | ГНД х.Толмачев, арх.508 | надземный | 0,005 | сталь | 0,657 | распределительный | 1998 | н/д |
| 42 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,331 | распределительный |  | н/д |
| 43 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,226 | распределительный |  | н/д |
| 44 | ГВД х.Н.Долина, арх.596 | надземный | 1,2 | сталь | 0,0015 | распределительный | 1999 | н/д |
| 45 |  | подземный | 1,2 | сталь | 0,5406 | распределительный |  | н/д |
| 46 |  | подземный | 1,2 | сталь | 1,2642 | распределительный |  | н/д |
| 47 |  | надземный | 1,2 | сталь | 0,0005 | распределительный |  | н/д |
| 48 | ГНД х.Н.Долина, арх.597 | надземный | 0,005 | сталь | 0,08 | распределительный | 1999 | н/д |
| 49 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,96 | распределительный |  | н/д |
| 50 | ГВД с.Отрадное, арх.628 | надземный | 1,2 | сталь | 0,002 | распределительный | 1999 | н/д |
| 51 |  | подземный | 1,2 | сталь | 1,4324 | распределительный |  | н/д |
| 52 |  | подземный | 1,2 | сталь | 1,7014 | распределительный |  | н/д |
| 53 |  | подземный | 1,2 | сталь | 0,0192 | распределительный |  | н/д |
| 54 |  | надземный | 1,2 | сталь | 0,002 | распределительный |  | н/д |
| 55 | ГНД с.Отрадное, арх.629 | надземный | 0,005 | сталь | 0,003 | распределительный | 1999 | н/д |
| 56 |  | подземный | 0,005 | сталь | 0,1 | распределительный |  | н/д |

20

| № | Наименование участка трубопровода | Тип прокладки | Давление, МПА | Материал трубопровода | Протяжённость, км | Тип газопровода | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,002 | распределительный |  | н/д |
| 58 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,563 | распределительный |  | н/д |
| 59 |  | надземный | 0,005 | сталь | 0,5 | распределительный |  | н/д |
| 60 | ГНД х.Толмачев, арх.773 | надземный | 0,005 | сталь | 0,15 | распределительный | 2001 | н/д |

21

3.1.5 Описание состояния системы электроснабжения муниципального образования

Муниципальное образование Волоконовский район является энергодефицитным, все энергоресурсы поставляются из-за пределов района.

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Белгородская сбытовая компания».

30 января 2004г. образована региональная распределительная сетевая компания ПАО
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго». Основная задача ПАО «МРСК Центра» -
«Белгородэнерго»	-	обеспечение	надёжного	функционирования	и	развития

распределительного электросетевого комплекса региона. Управление деятельностью компании осуществляет ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», созданное в результате реформирования электроэнергетики и объединяющее 26 региональных сетевых компаний по территориальному признаку.

На территории Белгородского региона находится Региональная генерирующая компания (РГК). Белгородская РГК входит в состав Территориальной генерирующей компании №4 (ТГК-№4). Установленная мощность Белгородской РГК 147,6 МВт.

Для выполнения основной своей задачи, обеспечения надёжного функционирования и развития распределительного электросетевого комплекса региона, ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» должна иметь надёжную электрическую сеть.

Под надёжностью электрической сети (или её участка) понимается способность осуществлять передачу и распределение требуемого количества электроэнергии без ухудшения её качества от источников к потребителям и в соответствии с заданным графиком нагрузки. Надёжность сети зависит от технического состояния и технического уровня, входящих в её состав элементов и схемы их соединения.

В	процессе	реконструкции,	техперевооружения	и	строительства	новых

энергообъектов используется современное оборудование и новейшие технологии. В распределительных устройствах устанавливаются электрогазовые выключатели 110 кВ и вакуумные выключатели 10 кВ, при замене воздушных линий 10-0,4 кВ используется самонесущий изолированный провод (СИП), а при строительстве кабельных линий – термоусаживаемые муфты и кабель из сшитого полиэтилена. В части ЛЭП 35-110 кВ важным становится применение подвесных полимерных изоляторов, использование арматуры с цинковым покрытием, а также расчистка просек механизированным и химическим способом.

Волоконовский район относится к Восточному району Белгородской энергосистемы. Источником электроснабжения района служит ПС 330 кВ «Валуйки-330».

В 2003 году в Белгородской энергосистеме был внедрен «пилотный» проект автоматизации распределительных сетей с установкой реклоузеров - аппаратов, объединяющих в себе вакуумный выключатель и микропроцессорную релейную защиту с противоаварийной автоматикой. Реклоузеры обеспечивают высокую надежность электросетей, выполняя функции защиты воздушных линий электропередачи, повторные включения, автоматическое секционирование линий, они позволяют в случае появления повреждения на линии автоматически вывести из работы только небольшой участок сети. В итоге уменьшается число потребителей, на качестве электроснабжения которых может отразиться повреждение. Кроме того, благодаря быстродействию релейной защиты и автоматики     длительность     перерывов     в     электроснабжении     значительно     сокращается.

22

Автоматизация электрических сетей коснулась не только процесса транспорта электроэнергии, но и ее учета.

Задача модернизации системы коммерческого учета электроэнергии является важной и неотъемлемой частью программы развития Белгородской энергосистемы. Специалисты ОАО «Белгородэнергосервис» включили в систему управления коммерческим учетом все подстанции уровня напряжения 110 кВ и 35 кВ. Внедрение системы позволит осуществлять автоматический сбор данных об объеме электроэнергии с подстанций 110 кВ. Специалисты ОАО «Белгородэнергосервис» и ОАО «Белгородэнерго» приступили к разработке пилотного проекта нового типа автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей АСКУЭ БП

Система распределения электроэнергии для группы индивидуальных жилых домов стала неотъемлемой частью благоустройства городов и поселков. Данная технология применяется при застройке микрорайонов в рамках программы ИЖС и реконструкции центральных улиц населенных пунктов

Реализация единой стратегии развития энергетики на территории всей области позволит значительно повысить энергетическую безопасность района.

Непосредственно электроснабжение района производится от подстанции в п.Волоконовка, установленной на транзитной линии 110 кВ (ПС «Валуйки-330» - ПС «Н.Оскол-110»), проходящей по району в меридиональном направлении. Линий 35 кВ в районе - 6, они радиально расходятся от ПС 110/35 кВ «Волоконовка». Три из них закольцованы через подстанции других районов в общую энергосистему страны.

Протяженность ВЛ-35 кВ и ВЛ110 кВ за последний год не изменилась и составляет 117,092 км и 24,32 км соответственно.

Протяженность линий электропередач по району составляет 1365 км, количество трансформаторных и распределительных подстанций - 375 шт.

Основные источники питания Шидловского сельского поселения - это подстанция в районе х. Зеленый Клин.

Техническое состояние подстанции «Волоконовка» поддерживается в «удовлетворительном» состоянии ежегодными текущими и средними ремонтами. Здания и сооружения подстанции замечаний не имеют. При обнаружении таковых устраняются в установленные сроки.

На надежность электроснабжения потребителей кроме технического состояния и технического уровня электросетевых объектов также оказывает влияние конфигурация сети и схема присоединения электросетевых объектов к сети. По мере уменьшения надежности типы конфигурации сети располагаются в следующей последовательности:

- многоконтурная («Волоконовка» - 110 кВ);

- замкнутая («Фощеватово» - 35 кВ, «Пятницкое» - 35 кВ);

- радиальная («Шаховка» - 35 кВ, «Борисовка» - 35 кВ, «Покровка» - 35 кВ, «В.Лубянки» - 35 кВ, «Афанасьевка» - 35 кВ).

Кроме того, существующие ПС имеют разные схемы присоединения к сети: «мостик» - «Волоконовка», «В. Лубянки», «Фощеватово», «Пятницкое»; «ответвительная» - «Афанасьевка», «Покровка»; одна рабочая секционированная выключателем система шин - «Шаховка», «Борисовка».

Схема «мостик» более надежна, чем «ответвительная» схема, а также создает условия для автоматизации управления режимом сети.

23

Техническое состояние линий электропередач, проходящих по территории района, контролируется и поддерживается в рабочем состоянии.

Получение   электроэнергии   неразрывно   связано   с   выработкой   тепловой   энергии, используемой как в промышленности, так и населением.

3.1.6    Описание    состояния    системы    утилизации    твёрдых    бытовых    отходов муниципального образования

На территории муниципального образования сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов производится мусоровозами с контейнерных площадок, расположенных как в районе муниципальных домов, так и в частном секторе. Предприятия по переработке отходов на территории муниципального образования отсутствуют.

На территории муниципалитета установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок, расположенных не только в поселке, но и на прилегающих территориях.

Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устанавливаются дворовые помойницы, которые имеют водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и съемной решеткой для отделения твердых фракций.

Несмотря на своевременный вывоз мусора и наличие контейнерных площадок, жители городского поселения устраивают несанкционированные свалки, которые неблагоприятно влияют на внешний вид и санитарное состояние поселения.

Работа по совершенствованию сбора бытовых отходов в первую очередь направлена на обустройство достаточного количества контейнерных площадок на всей территории муниципального образования. Приоритет в этой работе принадлежит организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами и организациям, имеющим лицензии на деятельность в сфере обращения бытовых отходов, при общей координации их деятельности со стороны администрации муниципального образования. Результатами проведенной работы должны стать отсутствие несанкционированных свалок на дворовых территориях и ликвидация предпосылок для складирования бытового в непредназначенных для этого местах.

Транспортирование отходов на полигоны ТБО осуществляется МУП БОЖФ «Волоконовское», а также индивидуальными предпринимателями, которые используют для вывоза отходов собственный транспорт.

Захоронение твердых бытовых и допущенных к совместному с ними складированию отходов осуществляется на одном полигоне ТБО:

•    Полигон ТБО МУП БОЖФ «Волоконовское»;

Техническая характеристика и комплекс сооружений в составе полигона ТБО предоставлена в таблице 18-19.

24

Таблица 18

Техническая характеристика полигона ТБО

| № | Местоположение объекта размещения отходов | Год ввода в эксплуатацию | Проектная вместимость, тыс. м3 | Площадь, Га | Высота складирования отходов, м | Фактическое накопление отходов, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон МУП БОЖФ «Волоконовской» расположен 1,5 км. На север от п.Волоконовка с правой стороны по автотрассе Валуйки-Новый Оскол | 2007 | 540,0 | 6,0 | - | 130,8 |

Таблица 19

Комплекс сооружений в составе полигона ТБО

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Служебное здание | Нежилое, общая площадь 13,2 м2 , одноэтажное |
| 2 | Подъездная дорога | Протяженность 500 метров |

Техника, используемая для сбора и вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов на территории муниципального образования представлена в таблице 20.

Таблица 20

Техника, использующаяся на полигоне, а так же самосвалы и спец. автомобили

| № | Наименование техники, автомобиля | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трактор ДТ-75 | 1 |

25

3.2 Описание проблем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

3.2.1	Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В поселении сети имеют износ 100 %. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Износ разводящей водопроводной сети, насосно-силового оборудования и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность и безопасность системы водоснабжения.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета (по состоянию на 2015 год составляет 0,5 %). Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

3.2.2	Водоотведение

На территории муниципального образования отсутствует централизованная система водоотведения.

3.2.3	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Основной проблемой в сфере утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов в муниципальном образовании является негативное воздействие полигонов ТБО на окружающую среду.

Основными факторами воздействия полигонов ТБО на окружающую среду являются:

•	фильтрат   -   сточные   воды,   возникающие   в   результате   инфильтрации

атмосферных осадков в тело полигона и концентрирующиеся в его основании. Это сложная по химическому составу жидкость с ярко выраженным неприятным запахом биогаза. Фильтрат, проходя через толщу отходов, обогащается токсичными веществами, входящими в состав отходов или являющимися продуктами их разложения (тяжелыми металлами, органическими, неорганическими соединениями). На свалках, сооруженных без соблюдения правил охраны окружающей среды (не имеющих противофильтрационного экрана, системы отвода и очистки фильтрата), фильтрат свободно стекает по рельефу, попадает в почву, грунтовые и подземные воды. Проникновение фильтрата в почвы и грунтовые воды может привести к значительному загрязнению окружающей среды не только вредными органическими и неорганическими соединениями, но и яйцами гельминтов, патогенными микроорганизмами.

26

•	Свалочный   газ   (СГ)   -   газ,   образующийся   в   результате   анаэробного

брожения отходов в теле полигона. Основными компонентами свалочного газа являются парниковые газы диоксид углерода и метан. Кроме того, свалочный газ содержит множество токсических органических соединений, являющихся источниками неприятного запаха.

27

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

В настоящее время повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов системой коммунальной инфраструктуры является одной из важнейших стратегических задач развития муниципального образования. Основной целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в процессе выработки и транспортировки энергетических и природных ресурсов. Основным нормативным документов в области энергосбережения муниципального образования является Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе «Волоконовский район» Белгородской области.

На сегодняшний момент инженерное оборудование и сети ресурсоснабжения коммунальной инфраструктуры муниципального образования имеют высокий физический и моральный износ, что влечёт за собой излишний расход средств на энергоносители, ремонт сетей и их восстановление после аварий. Устаревшие канализационные насосные станции, очистные сооружения и сети водоотведения оказывают негативное влияние на экологическую обстановку района.

Внедрение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности помимо снижения совокупных затрат на выработку и
транспортировку       ресурсов       помогут       в       развитии	муниципального       образования

(подключении  новых  потребителей),   повышении  надёжности  систем  ресурсоснабжения, улучшению экологической ситуации в районе.

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Информация       о       степени       оснащенности       приборами       учёта       потребителей       не представлена, так как в муниципальном образовании отсутствуют многоквартирные дома.

28

4.1    Проблемы    в    реализации    энергосбережения    в    сфере    водоснабжения    и водоотведения муниципального образования

Анализ существующей системы водоснабжения муниципального образования позволяет выявить следующие проблемы в сфере энергосбережения:

- запасы производительности насосного оборудования, которые закладываются при проектировании, исходя из условий возможности дальнейшего развития территории;

- не квалифицированный подбор и замена оборудования эксплуатирующими организациями;

- коррозия и замена труб;

- износ насосного оборудования.

Основным направлением в энергосбережении системы водоснабжения района является замена существующего инженерного оборудования водозаборов, станций второго подъёма и сетей водоснабжения с применением современных энергосберегающих технологий.

Недостаточная степень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта затрудняет процесс сбора и учёта информации о потреблении тепловой энергии.

Согласно п. 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введённых в эксплуатацию на день вступления Закона 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а так же ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами используемых энергетических и природных ресурсов.

29

5. Целевые развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г., к которым относятся:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. В перечень целевых показателей были включены показатели, актуальные для систем коммунальной инфраструктуры данного муниципального образования. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования представлены в таблице 21.

30

Таблица 21

| № п/п | Наименование индикатора | Ед-цы изм. | Характеристика индикатора | Фактическое значение 2015 | Расчетное значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2022 |  | 2026 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перебои в снабжении потребителей | час./чел | Продолжительность отключений по любым причинам к численности населения, получающего услуги | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  | 0,036 |  | 0,036 | 0,036 |
| 1.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчётном периоде | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 | 24,0 |
| 1.3. | Коэффициент потерь | м3/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 1.4. | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества заменённого оборудования к количеству установленного | 0 | 0 | 0 |  | 75 |  | 25 | 0 |
| 1.5. | Износ систем водоснабжения | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 2. Сбалансированность системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 3. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в домах, обеспеченных доступом к системе водоснабжения | % | Отношение численности населения, получающего услуги водоснабжения к общей численности населения | 75 | 75 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |
| 3.2. | Индекс нового строительства | ед. | Отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 | 0,66 |
| 4.3. | Производительность труда | м3/чел | Отношение объема реализации к численности персонала | 1183 | 1183 | 1183 |  | 1183 |  | 1183 | 1183 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перебои в снабжении потребителей | час./чел | Продолжительность отключений по любым причинам к численности населения, получающего услуги | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 1.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчётном периоде | - | - | - |  | - |  | - | - |

31

| № п/п | Наименование индикатора | Ед-цы изм. | Характеристика индикатора | Фактическое значение 2015 | Расчетное значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 |  | 2026 |
| 1.3. | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества заменённого оборудования к количеству установленного | - | - | - | - | - |  | - |
| 2. Сбалансированность системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | - | - | - | - | - |  | - |
| 3. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в домах, обеспеченных доступом к системе водоотведения | % | Отношение численности населения, получающего услуги водоотведения к общей численности населения | - | - | - | - | - |  | - |
| 3.2. | Индекс нового строительства | ед. | Отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей | - | - | - | - | - |  | - |
| 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВтчас/м3 | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку (очистку) стоков к объему транспортировки (очистки) стоков | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Производительность труда | м3/чел | Отношение объема реализации к численности персонала | - | - | - | - | - | - |  |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение объёмов оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем реализации услуг | тыс. куб. м | Объем утилизированных твёрдых бытовых отходов от всех потребителей | 44100 | 44300 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 |  |
| 1.2. | Удельное потребление | куб. м/чел | Отношение объёма утилизированных отходов, вывезенных от населения, к общей численности населения, получающего услуги | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |  |
| 2. Надёжность снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час/день | Суммарная продолжительность пожаров на объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Коэффициент наполняемости полигона | % | Отношение накопленного объема твёрдых бытовых отходов к проектной вместимости | 62 | 70 | 79 | 87 | 87 | 87 |  |
| 3. Доступность услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за услуги объектов для утилизации твёрдых бытовых отходов к среднемесячным денежным доходам населения | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |

32

6. Общая программа проектов

Общая   программа   проектов   по   развитию   систем   коммунальной   инфраструктуры   муниципального   образования   представлена   в таблице 22.

Таблица 22

Общая программа проектов по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание) | Объем капитальных затрат, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, в том числе | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция (замена) водопроводных сетей, водовод (от х. Одинцов до п. Толмачев) | 905,88 | - | - | - | 905,88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Реконструкция водозаборных скважин с. Шидловка | 60,0 | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Реконструкция водозаборных скважин х. Одинцов | 30,0 | - | - | - | - | - | - | 30,0 | - | - | - | - |
| 1.4 | Реконструкция водозаборных скважин п. Алексеевка | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Реконструкция водозаборных скважин п. Новоалександровка | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | - |
|  | ИТОГО | 1055,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,88 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |

33

7 Финансовые потребности для реализации Программы

7.1	Теплоснабжение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования отсутствует и будет приведена в актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, соответствующей году проведения работ.

7.2	Водоснабжение

Финансовые потребности определены на основании укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 643 «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской Федерации» (НЦС 81-02-2012), смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 год без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности водоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на воду, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии воды, электроэнергии, трудовых ресурсов.

Увеличение затрат на воду за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет платы за подключение и инвестиционной составляющей, т. к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (статья 256 Налогового кодекса Российской Федерации).

34

Таблица 23

Общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения муниципального образования

| № п./п. | Наименование показателя | Значение показателя (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего |
| 1. | Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905,9 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 1055,9 |
| 2. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,2 | 29,0 | 29,9 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 31,7 | 210,0 |

35

7.2	Водоотведение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере водоотведения на территории муниципального образования отсутствует и будет приведена в актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, соответствующей году проведения работ.

7.3	Электроснабжение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере электроснабжения на
территории муниципального образования отсутствует и будет приведена в актуализации
Программы	комплексного	развития	систем	коммунальной	инфраструктуры

муниципального образования, соответствующей году проведения работ.

7.4	Газоснабжение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере газоснабжения на территории муниципального образования отсутствует и будет приведена в актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, соответствующей году проведения работ.

7.5 Утилизация твердых бытовых отходов

Информация о планируемых мероприятиях в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов на территории муниципального образования отсутствует и будет приведена в актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, соответствующей году проведения работ.

36

8. Организация реализации проектов

Механизмы реализации мероприятий Программы определяются в зависимости от следующих основных факторов:

- форма собственности на системы коммунальной инфраструктуры и форма эксплуатации	такой	инфраструктуры	ресурсоснабжающей	организацией (организацией коммунального комплекса);

- источник	финансирования	инвестиционных	проектов	(бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая	целесообразность	выбора	формы	реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке приведенных выше критериев.

Исходя из указанных факторов можно сформировать два направления реализации мероприятий настоящей Программы:

- первое направление – инфраструктура частной или муниципальной формы собственности (с последующим заключением договора аренды или передача в хозяйственное ведение во втором случае), наличие внебюджетных источников финансирования. К этому направлению относятся проекты Программы в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения;

- второе направление – реализация «greenfield»-проектов (строительство проектов «с нуля» на неосвоенной территории) без привлечения бюджетных источников инвестиций. К этому направлению относятся инвестиционные проекты в сфере утилизации (захоронения) ТБО.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования по указанным направлениям заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:
1) построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности
ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса
муниципального образования. Данные показатели и индикаторы должны
базироваться на Программе и отражать основные условия функционирования и
развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены
соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны
формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и
инвестиционные	(для	обеспечения	условий	развития)	программы

ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций должна основываться в первую очередь на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов;

37

- утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией муниципального образования и соответствующей организацией на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными к таким программам. Инвестиционные программы утверждаются уполномоченными органами муниципального образования. Однако для обеспечения возможности реализации мероприятий Программы такие инвестиционные программы должны предварительно рассматриваться и согласовываться администрацией муниципального образования;

- договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются	между	администрацией	муниципального	образования	и соответствующей ресурсоснабжающей организацией и организацией коммунального комплекса. Такие договоры должны включать:

- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем,	эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации Программы, и их значения);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов;

- ответственность сторон;

- перечень мероприятий инвестиционной программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства);

- график	поступления	денежных	средств	для	реализации инвестиционной программы, а также график осуществления инвестиций;

- порядок и условия приостановления реализации инвестиционной программы в случае нарушения графиков финансирования инвестиционной программы, а также определение условий возобновления реализации инвестиционной программы;

4)	переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему
установление тарифов на товары и услуги ресурсоснабжающих организаций и
организаций коммунального комплекса.

При    этом    целесообразно    предусмотреть    различные    механизмы    финансирования мероприятий инвестиционной программы:

38

- финансирование мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия тарифов (3 - 5 лет), должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия;

- финансирование мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок действий тарифов (3 - 5 лет), осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

9. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Рекомендуется различать группы проектов по следующим признакам:

- нацеленные на присоединение новых потребителей;

- обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

- обеспечивающие выполнение экологических требований;

- обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении;

- высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7лет);

- проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);

- проекты со сроками окупаемости более 15 лет;

Все проекты, рекомендованные к реализации в рамках данной Программы, в основном имеют целью присоединение новых потребителей или повышение надежности ресурсоснабжения. Однако часть проектов рекомендуется осуществить для выполнения экологических требований (обустройство зон санитарной охраны на источниках водоснабжения) и повышения энергоэффективности. При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей сельского округа будут являться механизмы их финансирования:

•	с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных
проектов или оплаты процентов по заемным средствам):

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет.

•	с привлечением внебюджетных источников:

-	за счет платы (тарифа) на подключение вновь создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной
инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на
подключение;

-	надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг
организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса;

39

–        привлеченные средства (кредиты);

–        средства	организаций	и	других	инвесторов	(прибыль,

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей   бюджетов и степени реализации мероприятий.

В 1 квартале текущего года, следующего за отчетным, Программа ежегодно корректируется Координатором по итогам фактического финансирования из всех видов источников.

Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс приведена в таблице 24. На территории муниципального образования тарифы на тепловую энергию утверждаются Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

40

Таблица 24

Анализ и прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ

| Вид ресурса | Ед. изм. | Тип потребителя | Тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Водоснабжение | руб/м3 | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИЖС | 25,42 | 27,03 | 29,24 | 31,58 | 34,11 | 36,84 | 39,79 | 42,97 | 46,41 | 50,12 | 54,13 | 58,46 | 63,14 |
|  |  | Бюджетный | 36,67 | 37,34 | 33,85 | 36,56 | 39,48 | 42,64 | 46,05 | 49,73 | 53,71 | 58,01 | 62,65 | 67,66 | 73,07 |
|  |  | Административно-коммерческий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Промышленный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение | руб/м3 | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИЖС | 5,2 | 5,59 | 5,7 | 6,56 | 7,54 | 8,67 | 9,97 | 11,47 | 13,19 | 15,17 | 17,45 | 20,07 | 23,08 |
|  |  | Бюджетный | 6,16 | 6,39 | 6,62 | 7,61 | 8,75 | 10,06 | 11,57 | 13,31 | 15,31 | 17,61 | 20,25 | 23,29 | 26,78 |
|  |  | Административно-коммерческий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Промышленный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение | руб/кВт | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | ИЖС | 2,28 | 2,47 | 2,53 | 2,71 | 2,9 | 3,1 | 3,32 | 3,55 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,71 | 5,04 |
|  |  | Бюджетный | 4,22 | 4,59 | 5,41 | 5,8 | 6,21 | 6,64 | 7,1 | 7,6 | 8,13 | 8,7 | 9,31 | 9,96 | 10,66 |
|  |  | Административно-коммерческий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Промышленный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывоз ТБО | руб/мЗ | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИЖС | 185 | 197,5 | 210,5 | 221 | 232 | 244 | 256 | 269 | 282 | 296 | 311 | 327 | 343 |
|  |  | Бюджетный | 280,1 | 305,5 | 313 | 329 | 362 | 380 | 399 | 419 | 440 | 462 | 485 | 509 | 534 |
|  |  | Административно-коммерческий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Промышленный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

41

10. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и вывоз твердых бытовых отходов.

Оценка       доступности       для       граждан       прогнозируемой       совокупной       платы       за
потребляемые	коммунальные	услуги	основана	на	объективных	данных	о

платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для	определения	доступности	приобретения	и	оплаты	потребителями

соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения.

Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. В таблице 25 представлены данные о средних размерах платы по отдельным видам коммунальных услуг в поселении в Белгородской области.

Таблица 25

Сведения о размерах платы за услуги ЖКХ

| Вид коммунальной услуги | Средний платеж населения в 2014 г., руб. в мес. на 1 человека |
| --- | --- |
| Электроснабжение, руб./кВт*час | - |
| Водоснабжение, руб./м3 | 51,49 |
| Горячее водоснабжение, руб./м3 | - |
| Теплоснабжение, руб./Гкал (население) | - |
| Природный газ, руб./м3 | - |
| ТБО, руб./м3 | - |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, твердые бытовые отходы.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за
потребляемые	коммунальные	услуги	основана	на	объективных	данных	о

платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

42

Для	определения	доступности	приобретения	и	оплаты	потребителями

соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе - Методические указания):

-доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

-доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

-доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

43